ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Расчет предполагаемой прибыли от реализации созданного программного продукта

Данный проект предназначен для проверки знаний по какому-либо предмету с помощью тестирования.

Работа программы начинается с регистрации пользователя, где он вводит Фамилию и группу, а дальше выбирает предмет, по которому хочет пройти тестирование. Далее открывается главная форма, где начинается само тестирование, по его окончанию выставляется процент прохождения и оценка по 5-и бальной шкале.

Преподаватель, введя пароль, может просмотреть всю статистику прохождения тестов. Так же существует сортировка по фамилии, названию теста и дате прохождения.

Мобильностью данной программы можно отметить то, что если нет желаемого теста, его можно создать, либо редактировать уже имеющийся. Интерфейс программы очень удобен и прост в использовании, поэтому клиент может использовать программу сам без посторонней помощи.

В этом разделе,  мы  должны оценить стоимость нашего дипломного проекта.

Расчет затрат на выполнение проекта

Разработка данного пособия, так же как и разработка любого другого программного продукта, требует определенных материальных, временных и трудовых затрат, а следовательно должна соответственно окупаться. С экономической точки зрения затраты связанные с выполнением проекта, должны быть покрыты доходами от реализации конечного продукта.

Рассчитаем трудоемкость

Трудоемкость выполнения программного продукта -  характеризуется перечнем основных этапов и видов работ,  которые должны быть выполнены. Упорядочен данный перечень в соответствии со смысловым содержанием каждого вида работ и взаимосвязями между всеми видами работ.

Форма  расположения работ по этапам:

1.Разработка технического задания (ТЗ):

- получение ТЗ;

2. Подготовительный этап:

-сбор информации;

-выбор объектного построения программы;

-разработка общей методики создания продукта;

3. Основной этап:

- Разработка основного алгоритма;

-Создание интерфейса;

-Отладка;

4. Завершающий этап:

-Подготовка технической документации;

-сдача продукта.

Трудоемкость выполнения работы оценивается экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер.

Определим трудоёмкость по  видам работ.

| № п/п | Виды работ | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение ТЗ | 2 |
| 2 | Сбор информации и ознакомление с предметной областью | 10 |
| 3 | Выбор объектного построения программы | 10 |
| 4 | Разработка общей методики создания продукта | 15 |
| 6 | Разработка основного алгоритма | 80 |
| 7 | Создание интерфейса | 12 |
| 8 | Отладка | 15 |
| 9 | Подготовка технической документации | 11 |
| 10 | Сдача продукта | 1 |
|  | Итого | 156 |

Таблица: Расчет трудоемкости

Суммарная трудоемкость составила 156  чел.\час.

Расчет расходов на заработную  плату

На основе данных о трудоемкости и средней заработной плате по отрасли  рассчитываем основную заработную плату. Предположим, что заработная плата программиста без опыта работы составляет 20000 тыс. руб.  в месяц. (21 рабочий день, 8 часовой рабочий день) или 119,05 руб./час.

Таким образом, расходы на заработную плату по нашему проекту составляют:

ЗП = 119,05*156 = 18751,80 руб.

Отчисления на ЗП  (Пенсионный Фонд, Фонд соц.страховния, Фонд обязательного мед. страхования, территор. фонды мед. страхования) составляют 26% (20,0+2,9+1,1+2,0 соответственно). В денежном выражении составляют:

18751,80*0,26=4875,47 руб.

Рассчитаем затраты на материалы.

Материалы, затраченные на создание  проекта, приведены в таблице 3.2.

| Материальные ресурсы | Единицы измерения | Потребляемое количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Картридж | шт | 2 | 690 | 1380 |
| Бумага формата А4 | упаковка | 1 | 150 | 150 |
| Папка | шт | 1 | 150 | 150 |
| Файлы | шт | 110 | 1 | 110 |
| Диск | шт | 1 | 40 | 40 |
| Итого |  |  |  | 1830 |

Таблица:  Расчет затрат на материалы

Рассчитаем амортизацию

Стоимость компьютера 24 тыс. руб. Используем его в течении 5 лет (60 мес.). Годовая амортизация составит в месяц  400 руб. В час: 2,38 руб. Умножив на трудоёмкость, определим:

АО= 2,38*156= 371,28 руб.

Рассчитаем расходы на электроэнергию.

ПК в среднем употребляет 0,3 Квт/час. 0,3*156=46,8КВт. Примерная стоимость 1 Квт/ч около 1,50  руб.

Итого: 46,8 *1,50=70,2 руб.

Все результаты расчета затрат приведены в таблице 3.3

| Наименование статей затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Расходные материалы | 1830 |
| Основная заработная плата | 18751,80 |
| Расходы на электроэнергию | 70,2 |
| Амортизационные отчисления | 371,28 |
| Отчисления на ЗП | 4875,47 |
| Итого | 25898,75 |

Таблица: Смета всех затрат

Таким образом, суммарная стоимость затрат на создание данного  программного продукта составляет 25898,75рублей, следовательно эту программу ниже этой цены продать нельзя так, как  в этом случае программа не будет являться экономически эффективной.

Созданный программный продукт актуален для организаций и учреждений, которые в процессе своей деятельности используют тесты.

Созданный программный продукт обладает следующими преимуществами:

- -удобный в эксплуатации;

- - мобильность

- - создан удобный интерфейс;

- -введен достаточно обширный курс проверки пройденного материала;

- - разработано несколько вариантов сортировок;

- - вывод результатов в удобном виде;

Рыночная цена аналогичного программного продукта составляет 30000 руб.

Таким образом, реализовав наш программный продукт, мы можем получить прибыль в размере  5098,73 руб.

В настоящее время существует множество аналогов данного программного продукта, которые позволяют в той или иной степени автоматизировать рабочий процесс предприятия. Однако данные программы либо не учитывают специфику отдельного предприятия, либо слишком сложны в работе, либо очень трудоемки для ЭВМ.

В отличие от имеющихся похожих программ,  разработанный программный продукт является простым в использовании, имеет относительно понятный интерфейс для пользователя и обладает высоким быстродействием. Данная программа при сравнительно небольших затратах  25898,75 рублей, позволяет автоматизировать, максимально упростить и увеличить скорость обучения студентов или сотрудников организаций и учреждений. Использование данного программного продукта в значительной мере упрощает процесс обучения, сокращает время преподавателя.